附表

| 安全评价业务网上公开信息表 |
| --- |
| 机构名称 | 徐州市工程咨询中心 | 资质证号 | APJ-[苏]-317 |
| 项目名称 | 江苏大源化工有限公司年产12万吨甲醛和1万吨脲醛胶迁建项目一期甲醛工程安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 年产12万吨甲醛 |
| 业务范围 | 一类：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，燃气生产及供应业，炼焦业。**** 二类：火力发电业，热力生产和供应业；黑色、有色金属冶炼及压延加工业；机械设备制造业，电器制造业。其他类**** | 合同期限 | 2016年2月签订合同，自合同生效后提供完整资料之日起30个工作日 |
| 项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2016-6 |
| 安全评价过程控制情况 |
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
|  | 陈立新 | 张鸣 | 胡永辉 |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 |
|  | 韩兆川、朱开贞、赵秀玉 | 孙静波 |
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
|  | 韩兆川、朱开贞、赵秀玉斌等 | 陈立新 | 张鸣 |
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
|  | 陈立新、韩兆川等 | 2016年3月勘查现场及收集资料 | 附后 |
| 安全评价项目简介 | 2010年10月，宿迁市洋西木业有限公司收购重组睢宁晋陵化工厂，成立了江苏大源化工有限公司。2011年8月，江苏大源化工有限公司投资7200万元人民币，对原睢宁晋陵化工厂进行迁建升级改造，建设年产12万吨甲醛和1万吨脲醛胶迁建项目。年产12万吨甲醛和1万吨脲醛胶迁建项目分两期进行建设，一期年产12万吨甲醛生产装置及辅助设施已建成（注：12万吨甲醛实际建成10万吨规模），目前处于试生产阶段；二期为年产1万吨脲醛胶生产装置及辅助设施尚未建设。 建设项目于2011年8月5日取得了徐州市发展和改革委员会出具的《年产12万吨甲醛和1万吨脲醛胶迁建项目备案通知书》（徐发改行政许可服务备字[2011]061号）；于2012年6月15日取得了睢宁县规划局出具的《睢宁化工园经二路东、纬九路北侧（大源化工）地块规划意见书》（睢规意见[2012]088号）及规划红线图；企业委托徐州市工程咨询中心编制了《江苏大源化工有限公司年产12万吨甲醛和1万吨脲醛胶迁建项目安全预评价报告》，并于2012年10月12日取得了徐州市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目安条审字[2012]第12号）；企业委托山东润昌工程设计有限公司编制了《江苏大源化工有限公司年产 12 万吨甲醛和 1 万吨脲醛胶迁建项目安全设施设计专篇》，并于2013年6月6日取得了徐州市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目设计审字[2013]7号）；企业组织编制了《江苏大源化工有限公司年产12万吨甲醛迁建项目试生产方案》并于2014年10月8日取得了徐州市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书》（徐危化项目备字[2014]6号）；企业于2014年1月28日取得了徐州市公安消防支队出具的《建设工程消防验收意见书》（徐公消验字[2014]第0030号）。 该建设项目的设计单位为山东润昌工程设计有限公司；施工单位为江苏汉皇安装工程有限公司、宿迁市苏杭建筑工程有限公司、江苏友安消防工程有限公司、浙江中控技术股份有限公司；监理单位为江苏创盛项目管理有限公司；施工及监理单位严格按照设计要求实施项目的建设。企业于2014年10月8日取得了徐州市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书》（徐危化项目备字[2014]6号），因市场行情等原因，该项目在原批准的试生产日期内未进行实质性的运转，造成到期时仍不能正常进入安全设施竣工验收；2015年9月企业再次编制了《江苏大源化工有限公司年产12万吨甲醛迁建项目试生产方案》并通过专家审查，企业决定自2015年9月8日开始正式进行已建成甲醛装置的试生产，拟定试生产日期为一年。甲醛装置自试生产以来，装置运行平稳、产品产能和质量均达到预期要求，试生产期间未发生安全事故。 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实建设项目安全设施“三同时”后序程序，遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号)、《江苏省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则》(苏安监〔2012〕153号)等有关法律、法规要求，建设单位应在申请竣工验收前对年产12万吨甲醛和1万吨脲醛胶迁建项目一期甲醛工程进行安全设施竣工验收评价。 |
| 评价项目其他信息 |  |